แผนประเมินความเสี่ยงการทุจริตต่อการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ขั้นตอนที่๑ การคัดเลือกกระบวนงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
ชื่อหน่วยงานแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ. 
ประเภทความเสี่ยงด้านที่ 3.การใช้จ่ายงบประมาณ.
ชื่อ กระบวนงาน / โครงการ ก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตถนนเชิงลาดสะพานข้ามห้วยทับทัน บ้านตาโกน ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ – บ้านคำผง ตำบลคำผง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 5.066 กิโลเมตร
	ลำดับที่
	ขั้นตอน
การดำเนินงาน
	ประเด็นความเสี่ยง
การทุจริต

	
	
	

	1
	เตรียมความพร้อมประเมินราคาจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
	เจ้าหน้าที่มีงานที่ต้องรับผิดชอบหลายมิติ ไม่มีประสบการณ์ ขาดความรอบคอบทำให้ การประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และราษฎรอาจทำให้เอกสารมีข้อผิดพลาดได้

	2
	การจัดหา ทำราคากลางขอบเขตของงาน (TOR)
	เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง อาจจะหาข้อมูลเพื่อมาจัดทำไม่ครอบคลุม ทำให้มีผู้วิจารณ์และอุธรณ์เกิดขึ้น เป็นเหตุทำให้งานที่ทำล่าช้า 

	3
	การพิจารณารายชื่อผู้เสนอ ราคาและผลการพิจารณา/ลงนามสัญญา
	เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องให้ดุลยพินิจในการพิจารณาผล 
จึงอาจทำให้คณะกรรมการมีการพิจารณาคลาดเคลื่อนได้

	4
	การตรวจรับงานจ้าง / เบิกจ่ายเงิน
	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องใช้ข้อมูลหลายมิติในการตรวจรับ ซึ่งต้องมีการสำรวจค่าระดับอยู่เสมอ และต้องนำมาคำนวณให้เป็นไปตามรูปแบบ และขอบเขตงานที่กำหนดใน (TOR)






ขั้นตอนที่๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)
	โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

	๕
	โอกาสเกิดการทุจริต 

	๔
	โอกาสเกิดข้อผิดพลาดที่จะนำไปสู่โอกาสเกิดการทุจริต

	๓
	โอกาสเกิดข้อผิดพลาดที่มากขึ้น

	๒
	โอกาสเกิดข้อผิดพลาด

	๑
	ไม่เกิดการทุจริต



ผลกระทบ (Impact) 
	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

	๕
	ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีเรียกค่าเสียหาย หรือส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร

	๔
	ถูกฟ้องร้องดำเนินคดี

	๓
	ถูกร้องเรียน และพบว่ามีข้อผิดพลาดจริง

	๒
	ถูกร้องเรียน

	๑
	ไม่มีการร้องเรียน



[image: รูปภาพประกอบด้วย ข้อความ, ซอฟต์แวร์, ไอคอนคอมพิวเตอร์, ซอฟต์แวร์มัลติมีเดีย

คำอธิบายที่สร้างโดยอัตโนมัติ]


ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

	ลำดับที่
	ขั้นตอน
การดำเนินงาน
	ประเด็นความเสี่ยง
การทุจริต                     
	Risk Score (L x I)

	
	
	
	Likelihood
	Impact
	Risk Score
	ระดับ ความเสี่ยง

	๑


	เตรียมความพร้อมประเมินราคาจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง
	เจ้าหน้าที่มีงานที่ต้องรับผิดชอบหลายมิติ ไม่มีประสบการณ์ ขาดความรอบคอบทำให้ 
การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง และราษฎร อาจทำให้เอกสารมีข้อผิดพลาดได้
	2
	3
	6
	ปานกลาง

	๒


	การกำหนดขอบเขตงาน (TOR)และราคากลาง
	เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง อาจจะหาข้อมูลเพื่อมาจัดทำไม่ครอบคลุม ทำให้มีผู้วิจารณ์และอุธรณ์เกิดขึ้น เป็นเหตุทำให้งานที่ทำล่าช้า
	2
	2
	4
	ต่ำ

	๓


	การพิจารณารายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณา /ลงนามสัญญา
	เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องให้ดุลยพินิจในการพิจารณาผล จึงอาจทำให้คณะกรรมการมีการพิจารณาคลาดเคลื่อนได้
	3
	2
	6
	ปานกลาง

	     ๔

	การตรวจรับงานจ้าง / เบิกจ่ายเงิน
	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องใช้ข้อมูลหลายมิติในการตรวจรับ ซึ่งต้องมีการสำรวจค่าระดับอยู่เสมอ และต้องนำมาคำนวณให้เป็นไปตามรูปแบบ และขอบเขตงานที่กำหนดใน (TOR)
	3
	2
	6
	ปานกลาง




ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
	[bookmark: _Hlk192587356]ชื่อกระบวนงาน/โครงการ   ก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตถนนเชิงลาดสะพานข้ามห้วยทับทัน บ้านตาโกน ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ – บ้านคำผง ตำบลคำผง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 5.066 กิโลเมตร

	ลำดับที่
	ขั้นตอนการดำเนินการ
	ประเด็นความเสี่ยง
การทุจริต
	ระดับความเสี่ยง
	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน
ความเสี่ยงการทุจริต
	วิธีดำเนินการ
	ระยะ
เวลา
	งบประมาณ
	ผู้รับผิดชอบ

	๑


	เตรียมความพร้อมประเมินราคา จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง
	เจ้าหน้าที่มีงานที่ต้องรับผิดชอบหลายมิติ ไม่มีประสบการณ์ ขาดความรอบคอบทำให้ การประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และราษฎรอาจทำให้เอกสารมีข้อผิดพลาดได้





	ปานกลาง
	เตรียมข้อมูลในสถานที่เกี่ยวข้องให้มีความชัดเจนที่มาของข้อมูลที่เชื่อถือได้
	[bookmark: _Hlk207373567]1.จัดทำประมาณการ พร้อมรายละเอียดรายการคำนวณ โดยมีการลงนามรับรองการตรวจสอบ 
2.ประกาศเผยแพร่เอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการเพื่อประชาพิจารณ์
	3-5 วัน
	22,690,000
	๑.ผู้บริหารที่อนุมัติโครงการนี้
๒.คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานและราคากลางของโครงการนี้
๓. งานพัสดุและจัดซื้อ


								





	[bookmark: _Hlk192588006]ลำดับที่
	ขั้นตอนการดำเนินการ
	ประเด็นความเสี่ยง
การทุจริต
	ระดับความเสี่ยง
	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน
ความเสี่ยงการทุจริต
	วิธีดำเนินการ
	ระยะ
เวลา
	งบประมาณ
	ผู้รับผิดชอบ

	๒


	การกำหนดขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง
	[bookmark: _Hlk207373090]เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง อาจจะหาข้อมูลเพื่อมาจัดทำไม่ครอบคลุม ทำให้มีผู้วิจารณ์และอุธรณ์เกิดขึ้น เป็นเหตุทำให้งานที่ทำล่าช้า 
	ปานกลาง
	1. มาตรการให้เจ้าหน้าที่รับรองตนเองว่าไม่ได้เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการจัดซื้อจัดจ้าง
2. มาตรการด้านความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
	[bookmark: _Hlk207375068]1.ก่อนปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลางของโครงการนี้ผู้ปฏิบัติงานจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาทุกราย
2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการกำหนดราคากลางและแหล่งที่มาของราคากลาง
3.จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตงาน (TOR) และประกาศราคากลาง เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความเห็นไปยังหน่วยงานโดยตรงอย่างน้อย ๓ วันทำการ
	3-5 วัน
	22,690,000
	๑.ผู้บริหารที่อนุมัติโครงการนี้
๒.คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานและราคากลางของโครงการนี้
๓. งานพัสดุและจัดซื้อ








	ลำดับที่
	ขั้นตอนการดำเนินการ
	ประเด็นความเสี่ยง
การทุจริต
	ระดับความเสี่ยง
	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน
ความเสี่ยงการทุจริต
	วิธีดำเนินการ
	ระยะ
เวลา
	งบประมาณ
	ผู้รับผิดชอบ

	๓


	การพิจารณารายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณา /ลงนามสัญญา
	[bookmark: _Hlk207373105]เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องให้ดุลยพินิจในการพิจารณาผล จึงอาจทำให้คณะกรรมการมีการพิจารณาคลาดเคลื่อนได้







	ปานกลาง
	มาตรการในการกำหนดหลักเกณฑ์
การให้คะแนนเพื่อการคัดเลือก
	[bookmark: _Hlk207375544]1.คณะกรรมการจัดทำ TOR ต้องกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาและหลักเกณฑ์การให้คะแนนกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิค และรายละเอียดการให้คะแนนใน TOR ให้ชัดเจน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดจ้างและป้องกันการเอื้อประโยชน์
2.จัดให้มีหลักฐานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผล เพื่อพิจารณาผู้ผ่านเกณฑ์

	3 วัน
	22,690,000
	๑.ผู้บริหารที่รับผิดชอบในการอนุมัติโครงการนี้
๒.คณะกรรมการ
 จัดซื้อจัดจ้างของ
 โครงการนี้ 







	ลำดับที่
	ขั้นตอนการดำเนินการ
	ประเด็นความเสี่ยง
การทุจริต
	ระดับความเสี่ยง
	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน
ความเสี่ยงการทุจริต
	วิธีดำเนินการ
	ระยะ
เวลา
	งบประมาณ
	ผู้รับผิดชอบ

	     ๔

	การตรวจรับงานจ้าง / เบิกจ่ายเงิน
	[bookmark: _Hlk207373121]คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องใช้ข้อมูลหลายมิติในการตรวจรับ ซึ่งต้องมีการสำรวจค่าระดับอยู่เสมอ และต้องนำมาคำนวณให้เป็นไปตามรูปแบบ และขอบเขตงานที่กำหนดใน (TOR)

	ปานกลาง
	ให้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบหน้างาน โดยให้พิจารณาจากผลสำรวจทั้งของผู้รับจ้าง และของโครงการ โดยแนบรายละเอียดการคำนวณปริมาณงานเอาไว้ด้วย เพื่อเป็นการตรวจสอบและยืนยันว่าเป็นไปตามสัญญาจ้างหรือไม่

	1.ก่อนแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับงานของโครงการนี้ผู้ปฏิบัติงานจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับคู่สัญญาทุกราย
2.การดำเนินการตรวจรับงาน คณะกรรมการตรวจรับจะต้องมีการลงพื้นที่ตรวจสอบหน้างาน โดยให้พิจารณาจากผลสำรวจทั้งของผู้รับจ้าง และของโครงการ โดยแนบรายละเอียดการคำนวณปริมาณงาน ให้ครบครบถ้วนถูกต้อง ตามรูปแบบ และขอบเขต งานที่กำหนดใน TOR
	3-5 วัน
	22,690,000
	๑.ผู้บริหารที่รับผิดชอบในการอนุมัติโครงการนี้
๒.คณะกรรมการ
 ตรวจการจ้างของ
 โครงการนี้



				



แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ 
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	1
	เตรียมความพร้อม ประเมินราคา 
จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง
	 เจ้าหน้าที่มีงานที่ต้องรับผิดชอบหลายมิติ ไม่มีประสบการณ์ ขาดความรอบคอบทำให้ 
การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง และราษฎร อาจทำให้เอกสารมีข้อผิดพลาดได้
	ปานกลาง
	เตรียมข้อมูลในสถานที่เกี่ยวข้องให้มีความชัดเจนที่มาของข้อมูลที่เชื่อถือได้






	 1.จัดทำประมาณการ พร้อมรายละเอียดรายการคำนวณ โดยมีการลงนามรับรองการตรวจสอบ 
2.ประกาศเผยแพร่เอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการเพื่อประชาพิจารณ์
	มีการจัดทำประมาณการ พร้อมรายละเอียดการคำนวณ โดยมีการลงนามรับรองการตรวจสอบ และประกาศเผยแพร่เอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เป็นเวลาติดต่อกันจำนวนไม่น้อยกว่า 3 วันทำการเพื่อประชาพิจารณ์
	โครงการนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และไม่ปรากฎเรื่องร้องเรียนในทุกขั้นตอนแต่อย่างใด

	2
	การกำหนดขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง
	เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง อาจจะหาข้อมูลเพื่อมาจัดทำไม่ครอบคลุม ทำให้มีผู้วิจารณ์และอุธรณ์เกิดขึ้น เป็นเหตุทำให้งานที่ทำล่าช้า
	ต่ำ
	1. มาตรการให้เจ้าหน้าที่รับรองตนเองว่าไม่ได้เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการจัดซื้อจัดจ้าง
2. มาตรการด้านความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
	1.ก่อนปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลางของโครงการนี้ผู้ปฏิบัติงานจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาทุกราย
2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการกำหนดราคากลางและแหล่งที่มาของราคากลาง
3.จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตงาน (TOR) และประกาศราคากลาง เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความเห็นไปยังหน่วยงานโดยตรงอย่างน้อย ๓ วันทำการ
	1.คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลางของโครงการดำเนินการต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาทุกราย
2.มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการกำหนดราคากลางและแหล่งที่มาของราคากลาง
3.จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตงาน (TOR) และประกาศราคากลาง
	โครงการนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และไม่ปรากฎเรื่องร้องเรียนในทุกขั้นตอนแต่อย่างใด

	3
	 การพิจารณารายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณา /ลงนามสัญญา
	 เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องให้ดุลยพินิจในการพิจารณาผล จึงอาจทำให้คณะกรรมการมีการพิจารณาคลาดเคลื่อนได้
	ปานกลาง
	 มาตรการในการกำหนดหลักเกณฑ์
การให้คะแนนเพื่อการคัดเลือก




	 1.คณะกรรมการจัดทำ TOR ต้องกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาและหลักเกณฑ์การให้คะแนนกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิค และรายละเอียดการให้คะแนนใน TOR ให้ชัดเจน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดจ้างและป้องกันการเอื้อประโยชน์
2.จัดให้มีหลักฐานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผล เพื่อพิจารณาผู้ผ่านเกณฑ์

	1.คณะกรรมการจัดทำ TOR กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาและหลักเกณฑ์การให้คะแนนการพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคและรายละเอียดการให้คะแนนใน TOR ให้ชัดเจน
2.จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาผล เพื่อพิจารณาผู้ผ่านเกณฑ์
	โครงการนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และไม่ปรากฎเรื่องร้องเรียนในทุกขั้นตอนแต่อย่างใด

	4
	การตรวจรับงานจ้าง
	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องใช้ข้อมูลหลายมิติในการตรวจรับ ซึ่งต้องมีการสำรวจค่าระดับอยู่เสมอ และต้องนำมาคำนวณให้เป็นไปตามรูปแบบ และขอบเขตงานที่กำหนดใน (TOR)
	ปานกลาง
	ให้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบหน้างาน โดยให้พิจารณาจากผลสำรวจทั้งของผู้รับจ้าง และของโครงการ โดยแนบรายละเอียดการคำนวณปริมาณงานเอาไว้ด้วย เพื่อเป็นการตรวจสอบและยืนยันว่าเป็นไปตามสัญญาจ้างหรือไม่




	1.แต่งตั้งหรือมอบหมายผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับงานตรวจสอบและรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับคู่สัญญา
2. คณะกรรมการตรวจรับมีการลงพื้นที่ตรวจสอบหน้างาน โดยให้พิจารณาจากผลสำรวจทั้งของผู้รับจ้าง และของโครงการ โดยแนบรายละเอียดการคำนวณปริมาณงาน ให้ครบครบถ้วนถูกต้อง ตามรูปแบบ และขอบเขต งานที่กำหนดใน TOR
	1.มอบหมายผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับงานตรวจสอบและรับรองตนเองว่าไม่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีประโยชน์เกี่ยวข้องกับคู่สัญญา
2.คณะกรรมการตรวจรับมีการลงพื้นที่ตรวจสอบหน้างาน
	โครงการนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และไม่ปรากฎเรื่องร้องเรียนในทุกขั้นตอนแต่อย่างใด


					                                         ชื่อ - สกุล นางเบ็ญจมาศ มรรคสันต์ (ผู้รายงาน)								ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
[image: ]เอกสารเพิ่มเติม เช่น ภาพถ่าย / อินโฟกราฟิกส์

image1.png
HS- 6D TRemA - 5t 4 nlnsatusaensduiaiou OK [Compatibility Mode] - Word

M2 (e mm Gm o G OEnm Bom U e

o © =

Help Contact Feedback Show

Support Taining
Help ~
T ENRE ENRERNEEERERNEE ENRE NS SRE WK ENRE THRT ENIT-TRRE- TR SRS SRy
- Risk Score
] T HANTENU (Impact)
1 (Likelihood) Q L @ « ¢
3 &
1 «
K @
~ ©
®
E TAUANMUTUNTIVDIANIEBINNTNTIN
3 ® Adua mnsls mnandsssziue (dounh @ asuwuw)
® Awdos vanedls mnandsssziiunan (& - « azuun)
N ® Gdu wmneils mmidssssiugy (eo - e AzLUL)
| ® Fums vanels ArmidsssEfugann (o Az 3ull)
e SoEs T C] B - E—T3

o m B A ERE e B 0B

P Type here to search





image2.jpeg
o v o
s NRINATTIINY
s1gvIUBaNISANITUNISAUIWUNDaSWYaasWanwieawaAnAdUNSANUUITIAIAE:WILVAUKIENUNU

Uwmilnu swanilnu dunaiiiosduns Jundansa:iny —
Uud duadie Suneluuunsteni F9nIRESUNS s:8:n 5.066 nlalwAs

O 01 1A§guAYWWSoL Us:idusim Jaruudadodadng “ 02 N1siMUAVUIVAIIU (TOR) 1a:$1ANAN

A usudupndon (Vunaw) Gunnwidov (d)

WniinRiiouAFousuTATOURANuDA TiiUs-aumsni viarawsounourialiinas iuAru:znssUMSiAuAYVOUNAYEUIU (TOR) IasIAMNAT 01991
Ussanuauiuntivenuseg fifteavies nazswunsoverialRionansivodnwaali Voyaifourdarialiinsaunqu lAiigInsniia:gssaifiavu MuingrilfviufTi
i
¢ ¢ 1
° LIASMSASUAUUAIHUSOMSANUIESD ° asmMsAdUAUUAzIHUSOMSANLEEY
“AdUAUMSURUGIU™ “AdUAUMSURUGIU”
= i - 1. wmsmslidminASusosauos AT ugdouTAEelums atoTaing
nseuvoyaluanmuiingavediiiaowdaiouiuvesveyanidodiold 2. nrsmsiupowIUsTTatumsintodaing
i) 1
4 . :
= Wamsandumsmuunu
"uamsmluumsmuuuu 1.ANENSSUMSHAUAYOUIYAYOUTY (TOR) iazs1mNAYoIlASIMSHTITUNS A0
T i I ol asovaouna:SusosRUIovIIDUgTdoulAdoudanSatiuals-lautideavovivgiauosim
% K Py 19
$usoInIsASIVAOU NazUszMAINGIWSIaNEISTOHS DT NHIETE 2msTamAAsRgSUERTOUNS RS NEWIAARETUYO IS ANET
UsznamsanrdiannseiindilunarAnsanudusullitiosnsa 3 Juria 3.FaliIMsSUTIRUARIRUSIIVOUIVAYIL (TOR) iasUs:mAsTAINaT)

msioUs:o1asni

‘03 WIsaUIKaA 04 as22SuMs3v

8 A us:iduncwides (Uunav)
' Usatdundwidev (Lunaw) _@. AenssumsasovSuian AodiTayanarelAlumsassesy SufoslmsdrscerhisAuag
FntiRdulunnuznssumsintodaine dovligasiolumsnsniua Jaoraria 1auo na:dostnwonililunwgUiuy ra-vouvavut AT (TOR)

Tianenssumsimsinsnnaandoula
© nasmsaoupuuazukuSamsanudso

° l.nnsmsn:uquua:uuuanmsnmmduo “mKrua3smsufivdiuaznouqumsuivavmu”
“Usuugu3smsufvaviu” L 3 k) o R
: TiimsasifuRrsosaouniny Inelifissnnnuadasosiavosgsuing a:
nasmslumshruandninaurimsliuuionsaaéon vodlasinis Ignuusroasideansiuanusuunuionl3sios oilunts
asosdouna:BususDulUmUAaHNSoT

]
r— i
WHamsandumsmuunu r =
+ansnssumsanth TOR fruaranurimsTosnaRan sl }uamsmtﬂumsm)uuuu
msiasanioaUManATAIA:sGE= oA sinauulu TOR i tuounneUANUUAANADuRR:nssuMsAsoTSUUASIRaOUIA:

P ——————— susounuouiligidouTadoudensollsIoniatonugaen
2.AnEnssuNsAso9suNIsasURRsIYEOUKTNIL

Sarhlag
IVOINWHAIBUUNASE:ING





